Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.702.1.2021 	          				                          Kielce, dnia 15.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 28/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę w Ociesękach wraz z wyposażeniem”, realizowanego w ramach     Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 15.11.2021 r.,

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Raków,

ul. Ogrodowa 1, 26 – 035 Raków

- Status prawny Beneficjenta:

Państwowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Damian Szpak – Wójt Gminy Raków

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”,

- Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę w Ociesękach wraz                                 z wyposażeniem”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 30.09.2016 r.

- zakończenie realizacji – 30.04.2021 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych    w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0065/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej              o Salę w Ociesękach wraz z wyposażeniem”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 09.11.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 28/N/VII/RPO/2021:

- Inspektor – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista– Aneta Serweta, (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jan Oszczypała – Kierownik Referatu Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Rakowie.

Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani  Damian Szpak  – Wójt Gminy Raków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15.11.2021r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16  ( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 30.09.2016 r. do 15.11.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie                                 z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16                            pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Ociesękach”,

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent                      po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowanie                      o udzielenie zamówień publicznych:

- Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 586580-N-2018, które dotyczyło wyboru robót budowlanych wynikających z realizacji zadania pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem”. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 10.09.2018 r. umowy nr RUK/SPO/1/2018 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym „HEWANG” Andrzej Kęcki, ul. Zagnańska 220A, 25-563 Kielce. Wartość podpisanej umowy: 8 866 631,07 zł brutto.

Nadto, kontrolujący stwierdzili, że zgodnie z §2 pkt 1 ppkt 2 umowy nr RUK/SPO/1/2018, Wykonawca do dnia 30.09.2019 r. powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu. Natomiast decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydaniu pozwolenia na użytkowanie jest z dnia 04.10.2019 r.  - w związku z powyższym Beneficjent wystawił notę księgową nr 1/12/2019 w wysokości 354 665,24 zł tytułem kar umownych.

Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez                             IZ RPOWŚ w okresie 04-08.11.2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływu na jego wynik.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono, iż:

- umowa nie została wykonana w terminie - Wykonawca potrącił kary umowne                                         z wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia,

b) przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

- W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym                                  w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu           w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym    i umową.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: decyzja nr 459/2018             z dnia 21.03.2018 r. (pozwolenie na budowę ), decyzja znak PINB.SO.5011.91.2019.JB z dnia 04.10.2019 r. (pozwolenie na użytkowanie ) wyciąg z ksiąg rachunkowych (zapisy na kontach analitycznych) za lata 2019 – 2020, który obejmuje wydatki na realizowaną inwestycję, dowody OT – przyjęcia środków trwałych do używania, umowa z PGE S.A. z dnia 18.12.2020 r. nr 4756892/2020/20 sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji -  stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- W drugim etapie kontroli dokonano oględzin Szkoły Podstawowej w Ociesękach oraz obiektów infrastruktury sportowej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4)                                   oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0065/16-00 z późn. zm., 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” oraz zapisów dokumentu  pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.,                tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby]  - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 163 osób tj. w wysokości 135,8% wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół pokontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa                                  i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz                                  z doposażeniem”.

- Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16-00 z późn. zm. pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%,                    z wyjątkiem wskaźnika pn. „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”, który został zrealizowany na poziomie 135,8 % wartości docelowej.

- Beneficjent w ramach projektu nie był zobowiązany do realizacji wskaźników rezultatu.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16-00 pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………….……………………………